Pelplin, 3 lutego, 2025 r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Urząd Miasta i Gminy zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j.) zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na **Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelplin.**

Zamówienie zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” z uwagi na próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1.

**Zamawiający:**

Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4; 83-130 Pelplin NIP: 593-10-05-137, REGON: 191675333

**I Opis Przedmiotu Zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelplin w 2025 roku.

2. Zakres prac:

1) Usunięcie azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pelplin tj. wykonanie prac polegających na:

a) **zadanie 1:** demontaż, zabezpieczenie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zawierających azbest, w przewidzianej ilości: 340 m2 (5,100 Mg) w 2025 r.

b) **zadanie 2:** zabezpieczenie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zawierających azbest, w przewidzianej ilości: 3650 m2 (54.750 Mg) w 2025 r.

c) **zadanie 3:** zabezpieczenie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zawierających azbest, zrealizowanych w ramach dofinansowania udzielonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przewidzianej ilości: 2593 m2 (38.895 Mg) w 2025 r.

2) Wskazane w ust. 1 ilości mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów, podczas realizacji zamówienia. Należy uwzględnić przyjęty w uchwale nr **VI/41/2024 Rady Miejskie w Pelplinie** z dnia 24 października 2024 r. **w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelplin** limit przyjęty na jedną nieruchomość dotyczący utylizacji wyrobów zawierających azbest - do równowartości **5.000,00 zł.** Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego limitu przy realizacji zadania.

Wykaz nieruchomości z szacunkową ilością wyrobów zawierających azbest do usunięcia lub demontażu i usunięcia z tych posesji Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zadania. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że liczba nieruchomości i szacowana ilość odpadów może ulec zmianie w trakcie wykonywania umowy.

Wnioskodawca zobowiązany będzie wyszczególnić na fakturze każde kolejne zadania wraz   
z wartościami za realizację zadań.

3) Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia w ramach umowy zależy od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających oraz środków przewidzianych na to zadanie w budżecie Gminy Pelplin w 2025 r.

4) Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.

5) Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu realizacji. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od podpisania umowy do ustalenia z właścicielami poszczególnych nieruchomości terminu wykonania usługi na poszczególnych posesjach i przedstawienia pisemnego harmonogramu Zamawiającemu.

6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w usług zgodnie z umową oraz z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 t.j.).

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zadania. Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca nie jest zobowiązany do zlecania prac w ramach umowy podwykonawcom.

8) Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót oraz uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac.

9) Przy realizacji umowy Wykonawca prac zobowiązany jest do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp, oraz przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest. Wykonawca świadczący usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy.

10) Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.) – np. potwierdzenie nadania.

11) Z czynności demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest należy spisać protokół odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Wykonawcą, stwierdzający:

a) ilość zdemontowanych i usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (należy podać ilość w m2 i Mg) – zadanie 1;

b) ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (należy podać ilość w m2 i Mg) – zadanie 2 i 3;

c) rodzaj usuniętych odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest);

d) zgodność z prawdą wszystkich danych zawartych w protokole pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy;

e) oświadczenie dla każdej nieruchomości, na której przeprowadzono prace o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;

f) w przypadku stwierdzenia wad bądź jakichkolwiek nieprawidłowości w wykonaniu robót zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia wraz ze wskazaniem konkretnego terminu usunięcia stwierdzonych wad i nieprawidłowości;

g) do protokołu należy dołączyć dokumentację fotograficzną przed i po wykonawczą umożliwiającą porównanie efektów realizacji zadania. Dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana również na nośniku elektronicznym CD/DVD.

**II Zakres prac:**

Szczegółowy zakres prac oraz obowiązki Wykonawcy wskazano w umowie będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.

**III Termin wykonania zadania:**

Termin wykonania zadania przewidziany jest od momentu podpisania umowy do 15 października 2025 r.

**IV Opis sposobu przygotowania oferty:**

Dokumenty wymagane w ofercie:

1) Wypełniony formularz ofertowy - w formie elektronicznej na platformie zakupowej;

2) Oświadczenie Wykonawcy – zgodne z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego;

3) Kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 t.j.);

4) kopię polisy ubezpieczeniowej;

5) 3 rekomendacje dotyczące realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

6) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3.

**V Forma składania ofert:**

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/>

**VI Kryterium wyboru:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium dotyczącym najniższej ceny za wykonanie zadania. Cena – 100 %. Przedstawiony w ofercie koszt brutto winien zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

**VII Termin złożenia ofert:**

Termin złożenia ofert do 12.02.2025 r. do godz. 08:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie po określonym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi: 12.02.2025 r. o godz. 08:15.

**VIII Wybór oferty:**

Po dokonanym wyborze oferty Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej – projekt umowy wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający do momentu podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia, bez podawania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy o realizację przedmiotu zamówienia po uzyskaniu informacji, dotyczącej udzielenia Zamawiającemu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.