Załącznik nr 4 Wzór umowy

UMOWA   Nr …………………..

W dniu ………….… 2025r.  pomiędzy Gminą Miejską Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce , ul. Boh. Monte Cassino 1. NIP 7431862678, reprezentowaną przez:

Wiesław Kurach – Burmistrz Miasta Bartoszyce

w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia…………., działa ……………………………

przy kontrasygnacie  Jarosława Sielawy - Skarbnika

zwaną dalej Zamawiającym,

a  ………………………………………………………………………………………………………..

/wpisanym do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....................pod nr ....................... /do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP…………/

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………….

zwanym  dalej  Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne, nr 271.1.2025, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1, przeprowadzonego w oparciu o zapisy ZARZĄDZENIA NR 2/2023 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 z dnia 09.02.2023r. w sprawie wprowadzenia w Przedszkolu regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 tyś. zł.

§ 2

  - Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach ul. Andrzeja Wajdy 4 , 11-200 Bartoszyce .

  - Zakres rzeczowy  robót  będących  przedmiotem  umowy  określa, kosztorys ofertowy  Wykonawcy (zał. nr 1), będący integralną częścią  niniejszej umowy.

§3

Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień  przekazania Wykonawcy placu budowy, a termin  zakończenia   …………………………….. r.

§4

- Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących  robót budowlanych:……...........

- W przypadku zlecenia części prac Podwykonawcom, obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie Zamawiającemu tych Podwykonawców i uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umów 
z Podwykonawcami

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust.1  wynosi  netto ……………………….. zł. plus podatek VAT. Łączne wynagrodzenie brutto:  ……………….. zł /słownie:……………………………………………. zł /.

- Wynagrodzenie obejmuje koszty wykonania całości zamówienia, w tym robót budowlano – montażowych, podatki, inne należności publiczne oraz wszystkie koszty  związane z realizacją inwestycji, oraz wszystkie koszty realizacji obowiązków , o których mowa w niniejszej umowie.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy

- zapewnienie  nadzoru  inwestorskiego,

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 zgodnie z postanowieniami zawartymi  
w §11 niniejszej umowy.

§ 7

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zadania ze strony Wykonawcy.

- zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach powstałych w transporcie w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o istnieniu wad,

- wykonanie robót objętych umową  zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- zastosowanie materiałów odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania   w budownictwie,  określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.,

- usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych  zgodnie                   z postanowieniami § 9 niniejszej Umowy,

- przed przystąpieniem do robót ziemnych  oraz w trakcie ich realizacji - uzyskanie  informacji od wszystkich uprawnionych właścicieli urządzeń uzbrojenia podziemnego na temat poczynionych inwestycji  na terenie objętym przedmiotową budową,

- pokrycie kosztów przełożenia kolidujących lub naprawy uszkodzonych w trakcie robót instalacji urządzeń podziemnych oraz pokrycie kosztów nadzoru i odbioru ich wykonania,

- pokrycie kosztów odbiorów, o których mowa w § 9,

- odtworzenie zniszczonego w trakcie robót ziemnych istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu w szczególności: sieci drenażowej i deszczowej  oraz doprowadzenie terenu  z nawierzchnią do stanu pierwotnego w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót względnie danego etapu robót,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, zgłoszenie konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w  realizacji projektu, oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie zamawiającego  po zakończeniu i oddaniu przedmiotu umowy – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zielonych i dostarczenia oświadczeń  właścicieli działek  zajmowanych przez wykonawcę w trakcie  realizowanej inwestycji.

- wykonanie  pełnej obsługi geodezyjnej zleconych robót,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez dostawców materiałów i urządzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów  zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane,

- na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem Wykonawca winien przedłożyć na wskazane materiały certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodności z normami z serii PN-EN 1176 , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności.

- informowanie Zamawiającego, o każdej okoliczności mającej  wpływ na zmianę realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o zmianie terminu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 3 dni od ujawnienia się w/w okoliczności, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zakończenia robót.

- Przed rozpoczęciem prac objętych umową Wykonawca zobowiązany jest posiadać  odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące w swojej treści przedmiot umowy.

§ 8

Powołuje się Inspektora Nadzoru w osobie ……………………… .uprawnienia nr............... wydane przez .........................

§ 9

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  odbiór końcowy.

2. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób:

- odbiór końcowy

  - Wykonawca  zgłosi gotowość do  odbioru końcowego, pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego; czynności odbioru końcowego przeprowadzone zostaną przez Zamawiającego po zgłoszeniu  i  potwierdzeniu przez  Inspektora  Nadzoru /poprzez podpis na piśmie informującym 
o odbiorze /wykonania zadania w całości i gotowości do odbioru wykonanych robót, Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.

  - Wykonawca przedłoży, do dnia odbioru końcowego, komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania  i zakończenia robót (kosztorys powykonawczy, dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja powykonawcza, protokoły badań i sprawozdań, atesty, gwarancje 
i dokumentacje techniczne zainstalowanych urządzeń,).

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu odbioru Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4.  Wszystkie  czynności  podczas dokonywania  odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad 
i usterek  będą  zawarte  w  protokole  odbioru technicznego podpisanym przez  Inspektora Nadzoru i strony umowy.

5. O fakcie usunięcia usterek i wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie .  Zamawiający  dokona odbioru wykonania usuniętych wad. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru.

6. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia usterek i wad wyznacza termin ich usunięcia.

7. Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót w terminie nie później niż 7 dni, przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie gwarancji.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ustalonego wynagrodzenia  brutto za przedmiot umowy, to jest kwotę: ……….  złotych /słownie:……………... zł. /w formie: ......................./.

- Strony postanawiają, że:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy,  w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót;

b) 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy , nie później niż w 15 dniu, licząc od daty podpisania protokołu przeglądu pogwarancyjnego sporządzonego w obecności Wykonawcy, Zamawiającego oraz Użytkowników.

§ 11

- Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca będzie ponosił  odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela ………..miesięcznej gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego robót bez wad i usterek.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.

- W przypadku usuwania wad w okresie gwarancji Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie OC zawierające w swej treści przedmiot umowy opiewające na kwotę deliktową nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy.

- Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

§ 12

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się jedną fakturą końcową.

- Podstawę do wystawienia faktury, stanowić będzie protokół bezusterkowego odbioru  końcowego robót oraz dokumentacja powykonawcza wymagana niniejszą umową

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem w  terminie 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy nr ………………….………… z zastrzeżeniem ust. 7. Zapłata uważana jest za dokonaną z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:…………………………………………….

- Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Przedszkole Publiczne nr 2 
w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Wajdy 4. NIP: 743 17 58 627

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, a także niedokonywania  cesji na rzecz banku w związku z ubieganiem się 
o kredyt bankowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust 7.

- Warunkiem zapłaty jakiekolwiek należności Wykonawcy jest złożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców o całkowitym zaspokojeniu ich roszczeń przez Wykonawcę. Brak tych oświadczeń upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty należności. Za okres wstrzymania zapłaty z powyższego powodu odsetki za zwłokę nie przysługują.

- Strony wyrażają zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 wierzytelności pieniężnej Zamawiającego  wynikającej z innych stosunków cywilno-prawnych istniejących między stronami, w szczególności z tytułu kar umownych, o których mowa w §13 ust.1.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w rozpoczęciu oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do  terminu określonego w § 3   - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji - w wysokości 1% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 5 ust.1. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, określonego w  § 10  ust.1.

- W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający  zastrzega sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy  może nastąpić przed upływem 30-dni od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy za roboty wykonane / art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych/.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych . Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach (każdy na prawie oryginału), w tym dwa  egzemplarze dla Zamawiającego  jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY: